Zápis ze schůze výboru
Společenství vlastníků Evropská 530/26

| Číslo: | 85 | Datum a čas: | 07.10. 2020 17:00 – 18:10 |  | Místo: |  | klubovna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výbor: |  | J. Keil – předseda (KE), Pavel Šmatlák – člen (SM) |  |  |  |  |  |
| Pozvaní hosté: |  | D. Ledvina – revizor (LE), J. Burda – správce domu (BU) |  |  |  |  |  |
| Omluveni: |  | M. Horáček–místopředseda (HO) |  | Neomluveni: |  |  |  |
| Schůzi svolal: |  | KE |  | Schůzi řídil: |  | KE |  |

Pro účely tohoto zápisu platí:

V zápise ke zjednodušení jsou uváděny zkratky statutárních zástupců, revizora a správce domu. U pozvaných osob jsou uvedeny zkratky ve smyslu: pan/paní/slečna XY. Čísla [××] místo celých jmen a čísla bytů ve významu: zástupce bytu číslo ××. Odkazy na úkoly jsou značeny <×,×>.

# Program

- Inventarizace dokumentů k rekonstrukci HDV

- Naplánování shromáždění (odsouhlasení varianty rekonstrukce HDV, volby výboru)

- Inventarizace akcí

# Projednáno

- BU předložil tabulku dokumentující významný nárůst el. příkonů v domě podle jističů od r. 2005 dodnes. Doplní ji ještě o podíl provozoven a bytů na tomto nárůstu. Výbor obdržel znalecký posudek k elektroinstalaci v domě. Z posudku vyplývá potřeba celkové rekonstrukce. BU si již vyžádal od revizního technika vysvětlení nejasností v poslední zprávě z r.  2017, požádal projektanta o upřesnění protipožárních poznámek v projektu a i znalce o opravu znaleckého posudku (jde o číslování odstavců).

- Volební období pro výbor SV končí v listopadu 2020, KE vyvěsí na nástěnku výzvu k přihlášení se k práci ve výboru. Není vyloučeno, že vzhledem k možným protiepidemickým opatřením bude termín volebního shromáždění posunut.

- Byly opraveny otlučené sloupy domu, v opravě omítek se pokračuje (přízemní fasáda v Thákurově, větší otluky fasády i výše). Po havárii odpadního potrubí ve sklepě byl pročištěn odpad tamtéž, zbývá dodělat instalatérské práce ve sklepním WC. Byly dokončeny opravy střechy včetně vyčištění žlabů. Zatím nebyly odstraněny závady zmíněné v inspekční a odborné zprávě výtahu, BU toto 25.6.2020 objednal u servisní firmy, současně objedná i umytí výtahové šachty. KE oznámil zůstatek na běžném účtu cca 1 mil. Kč, na spořícím trvá zůstatek 200 tis. Kč (rezerva). LE vzpomněl zaprášení sklepa při zednických a obkladačských pracích, jde o dílnu a kolárnu. Paní uklízečka nemá klíč od kolárny, bude řešeno operativně (uklízečka + KE). LE připomněl též chybějící LED žárovku u popelnic provozoven.

| Úkoly |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo |  | Úkol | Kdo | Termín | Stav |
| 56 | 14 | Doplnění čísel bytů | BU | úkol trvá | R |
| 56 | 16 | Zjištění možnosti osvětlení podloubí | BU, LE | úkol trvá | R |
| 61 | 1 | Sestavení alternativy odběru elektřiny dle nabídek | BU, LE | 31. 12. 2018 | R |
| 69 | 1 | Uplatnění objednávky požárního hlásiče pro jednotlivé byty | všichni | 31. 12. 2019 | R |
| 72 | 2 | Žádost o odstranění vzduchotechniky na dvoře | BU, KE | 30. 6. 2018 | R |
| 81 | 3 | Přesun kulaté popelnice pod platbu provozovny a do prostor popelnic provozoven | BU | 31. 8. 2019 | R |
| 82 | 2 | Opravy a úpravy stanov | všichni | 30. 11. 2019 | Z |
| 83 | 3 | Směrnice RFID | KE, HO | 31. 3. 2020 | R |
| 84 | 1 | Ověření položek nabídek na odstranění závad z inspekční a odborné prohlídky. | BU | 21. 5. 2020 | Z |
| 85 | 1 | Doplnění el. revizní zprávy z r. 2017, doplnění projektu na rekonstrukci HDV, oprava znal.posudku elektroinstalace | BU |  | Z |

Kódy stavu úkolu: Z … Zadaný, R … Rozpracovaný, S … Splněný, O … Odložený, X … Zrušený

| Podpisy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapsal: | KE | Datum: | 07. 10. 2020 |
| Kontrolovali: | KE, HO, BU | Datum: | 09. 10. 2020 |
| Vyvěšeno | nástěnka a web | Datum: | 09. 10. 2020 |
| Příští schůze: |  | Datum: | operativně |